Załącznik do Uchwały Nr VII/45/2007

Rady Gminy w Wilczycach

z dnia 28 maja 2007r

# Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Wilczyce –WPI

# na lata 2007-2013

| Tytuł zadania | Przewidywany całkowity koszt inwestycji | Nakłady inwestycyjne na realizację zadania w roku w tyś. złotych | Łączne nakłady w latach 2007-2013 | Źródła finansowania zadań w latach 2007-2013 | Priorytet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| Tworzenie gminnych ośrodków kultury w istniejących (do adaptacji) budynkach ochotniczych straży pożarnych w miejscowości: Radoszki Wysiadłów, Wilczyce, | 200 | 10 | 90 | 100 | – | – | – | – | 200 | G. – 30 S.P. – 170 | I |
| Odtworzenie zagrody sprzed 16 tyś. lat w miejscowości Wilczyce | 1500 | 50 | 500 | 950 | – | – | – | – | 1500 | G. – 375 S.P. – 1125 | I |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach | 200 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | 200 | G. –100 S.P. – 100 | II |
| Usuwanie azbestu z dachów budynków prywatnych i użyteczności publicznej | 90 | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 90 | G. – 36 S.P. – 54 | III |
| Przebudowa i wyposażanie budynków użyteczności publicznej np. szkół dla poruszania się i korzystania przez osoby niepełnosprawne | 200 | – | – | – | 50 | 50 | 100 | – | 200 | G. –100 S.P. – 100 | II |
| Przebudowa dróg wewnętrznych nie zaliczonych do żadnej kategorii dróg, w tym drogi dojazdowe do gruntów rolnych. | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280 | G.– 42 S.P. – 238 | II |
| Odbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych w Gminie Wilczyce | 4 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 200 | G.– 630 S.P. – 3 570 | I |
| Budowa ciągów turystycznych (ścieżek rowerowych w miejscowości: Wysiadłów, Radoszki, | 200 | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 200 | G. – 30 S.P. – 170 | III |
| Budowa oczyszczali przydomowych / zagrodowych / | 400 | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | G. – 400 | II |
| Budowa oczyszczalni ścieków dla całej gminy w miejscowości Wilczyce z siecią kanalizacyjną lub budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla całej gminy i odprowadzanie ich do oczyszczalni w Sandomierzu | 10 000 | – | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | G. – 1 500 S.P. – 8 500 | II |
| Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bugaj | 500 | – | – | – | – | – | 250 | 250 | 500 | G. – 75 S.P. – 425 | II |
| Budowa amfiteatru w Wilczycach | 400 | – | – | 10 | 200 | 190 | – | – | 400 | G. – 80 S.P. – 320 | II |
| Budowa boisk pokrytych sztuczną nawierzchnią przy budynkach szkół | 300 | – | 150 | 150 | – | – | – | – | 300 | G. – 45 S.P. – 255 | II |

Oznaczenia:

G     - Gmina

S.P. - środki pozostałe

Powyższy katalog projektów nie jest zestawem zamkniętym, jego systematyczne uzupełnianie będzie wyrazem bieżącego monitoringu realizacji Programu oraz ciągłej analizy potrzeb mieszkańców. Ważnym determinantem uzupełnień dokumentu są również pojawiające się możliwości dofinansowania poszczególnych projektów ze źródeł zewnętrznych, zgodnie z priorytetami programów krajowych i dokumentów Unii Europejskiej.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Wilczyce na lata 2007-2013 preferencje miały inwestycje komunalne, które spełniały następujące kryteria:

- generują największe korzyści dla mieszkańców i ich warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku,

- zapewnią ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego stanu,

- sprzyjają zwiększaniu aktywności gospodarczej funkcjonujących podmiotów gospodarczych oraz podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy dla nowych inwestorów,

- dają realne podstawy do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz preferencyjne kredyty bankowe, a także dotacje z budżetu państwa.

Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY WILCZYCE NA LATA 2007 - 2013 jest prowadzenie - w kolejnych latach - przez jego Władze prorozwojowej polityki finansowej, polegającej na zwiększaniu udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Gminy - mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia, tkwiące w otoczeniu Gminy) oraz wewnętrzne (silne i słabe strony Gminy). Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej: maksymalizacji dochodów budżetowych, racjonalizacji wydatków bieżących oraz poprawy efektywności wykorzystania własnych środków finansowych przeznaczanych na inwestycji

.....................................................................

( podpis Przewodniczącego Rady Gminy)